阜阳市颍泉区泉河左岸治理工程工程简介

阜阳市颍泉区泉河左岸治理工程，涉及阜阳市颍泉区中市街道办事处、宁老庄镇和闻集镇境内3个镇办。工程主要建设内容为：（1）河道疏浚工程：蔡子沟河道全长16.846km；黄沟河道全长7.33km，黄沟河湾段古泉河段全长1.73km；（2）堤防工程：蔡子沟加固两岸堤防0+000～5+200，设计顶宽为5.0m；黄沟加固两岸堤防0+000～1+760，设计顶宽为5.0m；（3）涵闸工程：重建涵闸5座分别为胜利沟涵、连台闸、朱溜闸、东风闸、李长营闸，新建涵闸1座为贾庄闸；（4）桥梁工程：拆除重建阻水桥梁21座，其中蔡子沟8座分别为赵台桥、后王庄桥、红石桥、董桥、罗庄桥、崔庄桥、曹庙桥、秦营北桥，西老泉河3座分别为看河楼桥、张湾桥、连台桥；黄沟4座分别为王大庄桥、田沟桥、丁沟桥、麻庄桥，光棍沟6座分别为刘大庄南桥、朱庄南桥、朱庄桥、杜庄南桥、陈庄桥、沈桥。

阜阳市颍泉区泉河左岸治理工程分两期实施，其中（一期）工程于2018年9月22日开工建设，2020年1月2日完成全部建设任务；（二期）施工Ⅰ标于2019年6月4日开工建设，2020年4月22日完成全部建设任务；（二期）施工Ⅱ标于2019年6月4日开工建设，2020年4月5日完成全部建设任务。

工程开工建设以来，项目影响区遭遇多次强降雨影响，已完成的工程在排涝减灾方面发挥了巨大的作用，效益显著。疏浚后的河道加快了涝水的下泄，涵闸工程方便了排涝调度，桥梁工程方便了群众的出行。工程效益得到了充分的发挥，社会效益和经济效益明显。