颍泉区2018年农村饮水安全巩固提升工程简介

颍泉区2018年农村饮水安全巩固提升工程改造水厂6处，分别为：宁老庄镇李长营水厂（姜堂供水点）、闻集镇杜庄水厂、闻集水厂（含杨店供水点）、行流镇邵营水厂、伍明镇苏集水厂、十里铺水厂；新建农饮信息化管理中心1处，改善了农村群众155867人（其中贫困人口16509人）的饮水压力问题。

批复总投资2032.8万元，其中中央投资348.83万元，省级投资589.72万元，市级配套资金638万元，区级配套资金456.25万元。目前资金已全部到位，并实行专户管理。工程于2018年5月12日开工，工程于 9月30日全面完成建设任务，投资也已全部完成，2018年11月18日顺得通过完工验收，并移交运行管理单位。

项目建设完成后，有效改善了颍泉区农村饮水安全工程运行情况，提高农村居民用水满意度，实现项目区农村饮水安全工程良性运行的目标，为解决“两不愁三保障”及农村饮水安全等突出问题提供有力保障。