**阜阳市颍泉区2019年农村饮水安全改造提升**

**工程简介**

阜阳市颍泉区2019年农村饮水安全巩固提升工程共涉及颍泉区的三个镇及一个试验区，六座水厂，包括：伍明镇苏集水厂、三门水厂及伍明供水点，行流镇油坊水厂、赵庄水厂，闻集镇滑集水厂，城乡统筹试验区新村水厂，受益总人口15.96万人。

工程计划改造提升水厂5处、改扩建水厂1处。主要建设内容包括：伍明镇苏集水厂，变压器增容200KVA；伍明镇三门水厂，改扩建及除氟设备更新；行流镇油坊水厂，新打备用井1眼，变压器增容200KVA；行流镇赵庄水厂，原赵庄、大王庄PVC老管网更换PE管道，除氟设备、入户水表、水表池、闸阀等设施更新，变压器增容160KVA；闻集镇滑集水厂，新打备用井1眼，变压器增容200KVA，更换卡式智能水表；城乡统筹试验区新村水厂，除氟设备更新。

阜阳市颍泉区2019年农村饮水安全巩固提升工程批复总投资为1940.05万元，其中中央投资538万元，省级投资783万元，区级配套619.05万元。其中中央投资及省级投资计划已下达，区政府尚需配套资金619.05万元。

工程于2019年6月1日开工，2019年10月1日完工，10月31日通过完工验收。

项目建设完成后，有效改善了颍泉区农村饮水安全工程运行情况，提高农村居民用水满意度，实现项目区农村饮水安全工程良性运行的目标，为解决“两不愁三保障”及农村饮水安全等突出问题提供有力保障。